

**У К Р А Ї Н А**

**Жовківська міська рада**

**Львівського району Львівської області**

**29-а сесія VIII- го демократичного скликання**

**РІШЕННЯ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р. №

**Про затвердження Програми**

**енергоефективності та енергозбереження**

**в закладах та установах освіти на 2023-2030р.р.**

Керуючись п.22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 66 Закону України "Про освіту", ст. 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою забезпечення та покращення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в закладах та установах освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, задля економії бюджетний коштів після реалізації програми, враховуючи висновки постійних комісій з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту, туризму та соціального захисту населення; з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, Жовківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму енергоефективності та енергозбереження в закладах та установах освіти на 2023-2030р.р.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту, туризму та соціального захисту населення (Чурій І.С.)

**Міський голова Олег Вольський**

**Аркуш погодження**

до проекту рішення **«**Про затвердженняПрограми енергоефективності та енергозбереження в закладах та установах освіти на 2023-2030р.р.**»** **\_\_\_\_\_** сесії Жовківської міської ради VIII-го демократичного скликання від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.

**Погоджено:**

Секретар Жовківської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Грень М.Ю. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.

Заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Колієвич А.І. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.

Голова постійної комісії

з питань охорони здоров’я, освіти,

науки, культури, мови, прав національних \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

меншин, міжнародного співробітництва,

інформаційної політики, молоді, спорту, «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.

туризму та соціального захисту населення

Чурій І.С.

Голова постійної комісії

з питань планування соціально-економічного

розвитку, бюджету, фінансів, інвестицій, торгівлі, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

послуг та розвитку підприємництва

Кожушко М.П. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.

Начальник юридичного відділу

Іващук І.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.

Начальник загального відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Савіцька З.М. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.

Виконавець:

Начальник відділу освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сало В.В. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО: «ПОГОДЖЕНО»

Рішенням міської ради Фінансовий відділ

№\_\_від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023р. Жовківської міської ради

Голова Жовківської \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

міської ради

Олександра КЛЯЧКІВСЬКА

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Олег ВОЛЬСЬКИЙ

**Програма**

**енергоефективності та енергозбереження**

**в закладах та установах освіти на 2023-2030р.р.**

**Жовква 2023**

**І. Паспорт Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва Програми | **«**Енергоефективність та енергозбереження в закладах та установах освіти на 2023-2030р.р. |
| 2 | Підстава для розроблення | Програма розроблена з урахуванням  Наказу Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 17.03.2009 № 33 “ Методика розроблення галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання ” |
| 3 | Ініціатор розроблення програми | Відділ освіти Жовківської міської ради, заклади та установи освіти |
| 4 | Розробник Програми | Відділ освіти Жовківської міської ради |
| 5 | Співрозробники Програми | Заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти, Жовківський центр творчості, ДЦОВТ |
| 6 | Відповідальні за виконання програмних заходів | Відділ освіти Жовківської міської ради, керівники закладів та установ освіти |
| 7 | Завдання програми | Основним завданням Програми є модернізація обладнання, заміна вікон, дверей, паливних установок та котлів, утеплення фасадів та дахів приміщень закладів освіти, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, заміна електроосвітлювальних приладів на енергоекономні |
| 8 | Термін реалізації програми | 2023-2030 роки |
| 9 | Етапи виконання програми | Реалізується поетапно |
| 10 | Основні джерела фінансування заходів програми | Місцевий бюджет та інші кошти, не заборонені законодавством |
| 11 | Загальний обсяг фінансування | 44 285 000,00 грн. Визначається щороку, виходячи з наявних коштів в бюджеті, орієнтовний обсяг коштів: |
| 12 | Очікувані результати виконання | - відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків на енергоносії;  -збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та альтернативних видів палива, скидного енергетичного потенціалу;  -модернізація конструкцій вікон та дверей;  -поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них територій;  -створення безпечних та комфортних умов навчання та виховання  дітей у дошкільних навчальних закладах, здобувачів освіти та вихованців;  -зменшення ризику розморожування систем опалення при аварійних зупинках та інше; |
| 13 | Загальний контроль за виконанням | депутатська комісія з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту, туризму та соціального захисту населення |

**2. Завдання та заходи щодо реалізації Програми**

* комплексні енергозберігаючі заходи (капітальний ремонт з заміною вікон, дверей, утепленням фасаду, ремонтом покрівлі);
* встановлення та модернізація систем опалення будівель (в т.ч. заміна застарілих котлів на більш сучасні або на альтернативному паливі);
* заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі, заміна електропроводки;
* встановлення (заміна) пристроїв регулювання споживання води, електроенергії;
* популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері.

Комплекс заходів сформований на базі пропозицій від керівників закладів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти Жовківської міської ради, що підпорядковуються відділу освіти на правах оперативного управління.

**3. Строки та етапи виконання Програми**

Строк виконання Програми 2023-2030р.р

**4. Фінансове забезпечення Програми**

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших коштів не заборонених законом. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 44 млн. 285 тис. грн. 00 коп. Кошти виділяються щорічно виходячи з наявних коштів.

Розпорядником коштів виступає відділ освіти Жовківської міської ради та Жовківський центр творчості.

**5. Очікувані результати виконання Програми:**

- відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків на енергоресурси;

- модернізація конструкцій вікон та дверей;

- спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування закупівель предметів, обладнання та матеріально-технічної бази;

- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд закладів та установ освіти у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них територій;

- створення безпечних умов навчання та виховання дітей у закладах загальної середньої, дошкільної, та позашкільної освіти;

- зменшення ризику розморожування систем опалення при аварійних зупинках та інше;

**Начальник Василь Сало**

**V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми на 2023-2030 роки**

|  |
| --- |
|  |
| **№ п/п** | **Назва закладу** | **Назва проекту** | **Термін реалізації** | **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **Заплановані заходи в рамках проекту** | **Джерела фінансування** |
|  | Глинський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Заміна дверей у внутрішніх приміщеннях закладу по вул. Лесі Українки, 2 в с. Глинськ Львівського району Львівської області | 2025- 2026 | 300,0 | заміна дверей | у межах фінансового ресурсу  місцевий бюджет |
|  | Глинський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт покрівлі Глинського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: вул. Лесі Українки, 2 в с. Глинськ Львівського району Львівської області | 2027-2028 | 7000,0 | виготовлення ПКД  виконання робіт | у межах фінансового ресурсу  місцевий бюджет |
|  | Деревнянський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | заміна внутрішніх дверей за адресою: вул. Лесі Українки, 7-А в с. Деревня Львівського району Львівської області | 2024 | 70,0 | заміна дверей | у межах фінансового ресурсу  місцевий бюджет |
|  | Любельський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | капітальний ремонт фасаду закладу за адресою: вул. Шевченка,52-Б, в с. Любеля Львівського району Львівської області | 2026 | 1500,0 | виготовлення ПКД | у межах фінансового ресурсу  місцевий бюджет |
|  | Любельський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | заміна димоходу та заміна насосів за адресою: Шевченка,52-Б, в с. Любеля Львівського району Львівської області | 2025 | 350,0 | роботи по заміні димоходу | у межах фінансового ресурсу  місцевий бюджет |
|  | Любельський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | заміна електропроводки у внутрішньому приміщенні за адресою: вул. Шевченка,52-Б, в с. Любеля Львівського району Львівської області | 2024 | 300,0 | роботи по заміні електропроводки у внутрішньому приміщенні | у межах фінансового ресурсу  місцевий бюджет |
|  | Мокротинський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | капітальний ремонт дощатової підлоги у двох класних кімнатах за адресою: вул. Лозинка,1 в с. Мокротин Львівського району Львівської області | 2024 | 250,0 | виконання робіт по капітальному ремонту дощатової підлоги у двох класних кімнатах | у межах фінансового ресурсу  місцевий бюджет |
|  | Новоскварявський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | заміна вхідних дверей за адресою: вул. Шевченка, 1е в с. Нова Скварява Львівського району Львівської області | 2024 | 25,0 | заміна вхідних дверей | Місцевий бюджет |
|  | Новоскварявський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | заміна старих дерев'яних вікон на пластикові за адресою: вул. Шевченка, 1е в с. Нова Скварява Львівського району Львівської області | 2024 | 400,0 | демонтаж старих вікон, встановлення енергозберігаючих вікон | Місцевий бюджет |
|  | Новоскварявський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | капітальний ремонт семи пічок за адресою: Шевченка, 1е в с. Нова Скварява Львівського району Львівської області | 2023-2024 | 300,0 | демонтаж старих та встановлення 7-сім нових | Місцевий бюджет |
|  | Сопошинський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | капітальний ремонт надвірної каналізації за адресою: вул. Василя Стуса,4 в с. Сопошин Львівського району Львівської області | 2024 | 300,0 | виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Сопошинський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | заміна стояків та кранів системи опалення вул. Василя Стуса,4 в с. Сопошин Львівського району Львівської області | 2026 | 300,0 | виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт частини покрівлі даху без втручання в несучі конструкції Жовківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 по вул. Львівська, 7 в м. Жовква Львівського району Львівської області | 2024 | 2500,0 | Коригування ПКД та виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | заміна електропроводки у внутрішньому приміщенні Жовківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 по вул. Львівська, 7-Б в м. Жовква Львівського району Львівської області | 2025 | 500,0 | виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | капітальний ремонт підлоги у майстерні по вул. Львівська, 37-А в м. Жовква Львівського району Львівської області | 2024 | 150,0 | виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | облаштування дренажу по периметру будівлі закладу із встановлення каналізаційного люку на подвір’ї закладу по вул. Львівська, 37-А в м. Жовква Львівського району Львівської області | 2027 | 400,0 | Ремонтні роботи | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Поточний ремонт даху та очистка ринв за адресою: вул. Набережна,2 м. Жовква, Львівського району Львівської області | 2024 | 300,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області. | Капітальний ремонт у головний вхід приміщення ЗЗСО І-ІІІст. №3 розташованого за адресою: вул. Набережна,2 м. Жовква, Львівського району Львівської області | 2025 | 400,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Староскварявський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт покрівлі Староскварявського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: вул. Тараса Шевченка,6 в  с. Стара Скварява Львівського району Львівської області | 2026-2027 | 5500,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Туринківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | капітальний ремонт вхідного коридору Туринківського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: вул. Богдана Хмельницького,23 в  с. Туринка, Львівського району Львівської області | 2028 | 500,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Туринківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт фасаду Туринківського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: вул. Богдана Хмельницького,23 в  с. Туринка, Львівського району Львівської області | 2029 | 3000,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Крехівський заклад загальної середньої освітиІ-ІІ ступеня Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт водостічної системи із встановленням ринв по периметру даху із монтажем дренажної системи для відводу води Крехівського ЗЗСО І-ІІ ст. за адресою: вул. Богдана Хмельницького,42 в  с.Крехів, Львівського району Львівської області | 2026 | 500,0 | Виготовлення ПКД,  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Крехівський заклад загальної середньої освітиІ-ІІ ступеня Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт даху котельні Крехівського ЗЗСО І-ІІ ст. за адресою: вул. Богдана Хмельницького,42 в  с. Крехів, Львівського району Львівської області | 2025 | 300,00 | Виготовлення ПКД,  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Зіболківський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт частини покрівлі Зіболківського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: вул. Шевченка, 5 в с. Зіболки, Львівського району Львівської області | 2029-2030 | 5000,0 | Виготовлення ПКД,  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Зіболківський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт системи опалення Зіболківського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: вул. Шевченка, 5 в с. Зіболки, Львівського району Львівської області | 2027-2028 | 3000,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Зіболківський заклад загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт перекриття стелі ІІ поверху Зіболківського ЗЗСО І-ІІІ ст. за адресою: вул. Шевченка, 5 в с. Зіболки, Львівського району Львівської області | 2023-2024 | 500,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Кулявський заклад загальної середньої освітиІ ступеня Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт дощатої підлоги у двох класних кімнатах  за адресою: вул. Б. Хмельницького, 37а, в с. Кулява, Львівського району Львівської області | 2028 | 250,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Воля-Висоцький заклад загальної середньої освітиІ-ІІ ступеня Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт перекриття стелі Воля-Висоцького ЗЗСО І-ІІст. за адресою: вул. Польова, село Воля-Висоцька, Львівського району Львівської області | 2025 | 600,00 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Воля-Висоцький заклад загальної середньої освітиІ-ІІ ступеня Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт дощатої підлоги у 5-ти класних кімнатах Воля-Висоцького ЗЗСО І-ІІст. за адресою: вул. Польова, село Воля-Висоцька, Львівського району Львівської області | 2024 | 500,00 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Воля-Висоцький заклад загальної середньої освітиІ-ІІ ступеня Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Встановлення сонячних батарейна даху та вуличного освітлення на подвір’ї Воля-Висоцького ЗЗСО І-ІІст. за адресою: вул. Польова, село Воля-Висоцька, Львівського району Львівської області | 2029 | 900,00 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Воля-Висоцький заклад загальної середньої освітиІ-ІІ ступеня Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації внутрішніх приміщень Воля-Висоцького ЗЗСО І-ІІст. за адресою: вул. Польова, село Воля-Висоцька, Львівського району Львівської області | 2028 | 300,00 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | ДЦОВТ «Росинка» | реконструкція система опалення з переходом на альтернативний вид палива (деревину) у ДЦОВТ «Росинка», за адресою: вул. 600-річчя села Зіболок, в с. Зіболки, Львівського району Львівської області | 2023-2024 | 400,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | ДЦОВТ «Росинка» | заміна старих дерев'яних вікон на металопластикові у приміщенні їдальні ДЦОВТ «Росинка» за адресою: вул. 600-річчя села Зіболок, в с. Зіболки, Львівського району Львівської області | 2026-2027 | 350,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський ЗДО №2 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Поточний ремонт сонячних колекторів, обслуговування систем кондиціонування колекторів за адресою: вул. Лесі Ураїнки,29, в м. Жовква, Львівського району Львівської області | 2024-2025 | 600,00 | Надання послуг | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський ЗДО №1 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт приміщення їдальні (перекриття, віконні конструкції, фасаду) Жовківського ЗДО №1 за адресою: вул. Лесі Ураїнки,29, в м. Жовква, Львівського району Львівської області | 2026-2027 | 1500,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський ЗДО №1 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт дощатої підлоги у 5-ти ігрових кімнатах Жовківського ЗДО №1 | 2024-2025 | 600,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський ЗДО №3 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт фасаду з утепленням у Жовківському ЗДО №3 | 2028-2029 | 1500,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський ЗДО №3 Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Заміна 2-х вхідних дверей | 2025-2026 | 65,0 | Придбання та встановлення дверей | Місцевий бюджет |
|  | Закупівля енергозберігаючих LED світильників для закладів та установ освіти | 500 шт. | 2023 | 250,0 | Придбання та встановлення енергозберігаючих світильників | Місцевий бюджет |
|  | Закупівля енергоощадних ламп для закладів та установ освіти | 500 шт. | 2023 | 75,0 | Придбання та встановлення енергозберігаючих світильників | Місцевий бюджет |
|  | Староскварявський заклад дошкільної освіти Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт старого корпусу Староскварявського ЗДО | 2025 | 600,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Зіболківський заклад дошкільної освіти Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт електропроводки у ЗДО | 2024 | 400,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Зіболківський заклад дошкільної освіти Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт водопроводу та каналізації. | 2025-2026 | 150,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Крехівський заклад дошкільної освіти Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт підлоги | 2027-2028 | 300,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Любельський заклад дошкільної освіти Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Заміна підлоги в приміщенні харчоблоку | 2026-2027 | 200,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Глинський заклад дошкільної освіти Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням харчоблоку та пральні | 2024-2025 | 500,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Глинський заклад дошкільної освіти Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Поточний ремонт електричних мереж внутрішніх приміщень. | 2023-2024 | 300,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Замочківський заклад дошкільної освіти Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт фасаду з утепленням | 2029 | 500,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Мацошинський заклад дошкільної освіти Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт фасаду з утепленням | 2028 | 700,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Новоскваряський заклад дошкільної освіти Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень з використанням енергозберігаючих технологій | 2023-2024 | 1500,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |
|  | Жовківський центр творчості дитячої та Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | Капітальний ремонт фасаду Жовківського центру творчості Жовківської міської ради Львівського району Львівської області | 2025 | 600,0 | Виготовлення ПКД  виконання робіт | Місцевий бюджет |

**VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію дій між учасниками Програми, контроль за виконанням її заходів здійснює міський голова та профільний заступник.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснюють фінансовий відділ Жовківської міської ради та комісія з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту, туризму та соціального захисту населення