[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Середньостроковий план
пріоритетних публічних інвестицій                                                     Жовківської міської  територіальної громади                                                                                                   на 2027 - 2029 роки 
Загальна частина
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Жовківської міської територіальної громади (далі  - Середньостроковий план) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення і моніторингу реалізації середньострокового плану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 року № 294 (зі змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затверджених наказом  Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 № 352. 
Середньострокове планування є ключовим етапом реформи УПІ, оскільки саме під час його формування визначаються основні напрями спрямування публічних коштів у середньостроковій перспективі.
Середньостроковий план Жовківської міської територіальної громади узгоджений із Середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027 – 2029 роки.
Цей план спрямований на концентрацію ресурсів для реалізації ключових проєктів соціального, інфраструктурного, екологічного та енергетичного спрямування, а також підвищення прозорості та ефективності використання публічних коштів. 
Середньостроковий план визначає:
- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;
- пріоритетні галузі  для публічного інвестування;
- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер державної політики, регіонів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;
Сфера дії  Середньострокового плану включає публічні інвестиції для реалізації проєктів Жовківської міської територіальної громади у 2027-2029 роках, крім компенсацій за пошкоджене/зруйноване майно та грантів для розвитку бізнесу і приватних осіб, що не є публічними інвестиціями за визначенням Бюджетного кодексу України. 

Описова частина

[bookmark: _Hlk236402489]СПІ 2027-2029 розроблено відділом економічного розвитку, залучення інвестицій та житлово-комунального господарства на підставі пропозицій структурних підрозділів, відділів, посадових осіб  відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування та відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим відділом Жовківської міської ради.
СПІ 2027–2029 структуровано відповідно до оновленої логіки системи управління публічними інвестиціями та включає визначення наскрізних стратегічних цілей, пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування, основних напрямів публічного інвестування, у тому числі за діючими проектами та програмами (за наявності), цільових показників напрямів публічного інвестування, орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі – наскрізні стратегічні цілі)  є цілі, що мають міжгалузевий характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей.   
	На 2027-2029 роки визначено такі наскрізні стратегічні цілі, узгоджені з державними: енергоефективність – раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, зменшення втрат енергії; цифровізація – впровадження електронних послуг; реагування на зміни клімату – екологічність, адаптація інфраструктури до нових викликів та захисту  навколишнього середовища; гендерна рівність та безбар’єрність – створення безпечних, інклюзивних об’єктів інфраструктури, доступних для усіх категорій населення (у разі можливості їх застосування).

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування
Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.
До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у 2027-2029 роках належать:
Муніципальна інфраструктура та послуги Транспорт та послуги поштового зв'язку 
Освіта і наука 
Культура та інформація 
Спорт, фізичне та молодіжне виховання Житло
Охорона здоров'я 


До СПІ 2027-2029 включено 11 підсектори в межах 7 галузей (секторів) для публічного інвестування.
Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями документів стратегічного планування, у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.
Напрям публічного інвестування визначає сферу діяльності Жовківської міської ради  у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування, у яку спрямовуються публічні кошти для подальшої підготовки та реалізації проектів та/або програм з метою досягнення відповідного завдання документа стратегічного планування.
Структурними підрозділами, відділами посадовими особами відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до відділу економічного розвитку залучення інвестицій та житлово-комунального  господарства пропозиції до середньострокового плану, що містили 20 напрямів для публічного інвестування, з яких визначено основними та включено до СПІ 2027-2029 19 напрямів.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

тис. грн.

	Показник
	2027
(прогноз)
	2028
(прогноз)
	2029
(прогноз)
	2027-2029
(прогноз)

	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)                 
	13 700,00
	13 500,00
	15 500,00
	42 700,00

	РАЗОМ
	13 700,00
	13 500,00
	15 500,00
	42 700,00



Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом Жовківської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:


Тис. грн.
	Галузь (сектор)
	Граничний розподіл на 2027 рік
	Граничний розподіл на 2028 рік
	Граничний розподіл на 2029 рік
	Граничний розподіл на середньостроковий період

	Культура та інформація
	4000.00
	500.00
	600.00
	5100.00

	Спорт, фізичне та молодіжне виховання
	1500.00
	4500.00
	5000.00
	11000.00

	Житло
	200.00
	200.00
	500.00
	900.00

	Муніципальна інфраструктура та послуги
	4600.0
	4700.0
	5000.0
	14300.00

	Транспорт та послуги поштового зв'язку
	200.00
	200.00
	200.00
	600.00

	Освіта і наука
	3000.00
	3200.00
	4000.00
	10200.00

	Охорона здоров'я
	200.00
	200.00
	200.00
	600.00

	Загальний результат
	13700.00
	13500.00
	15500.00
	42700.00




Підсумки та перспективи

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Жовківської міської територіальної громади   на 2027–2029 роки є ключовим інструментом реалізації місцевої політики у сфері управління публічними інвестиціями, спрямованим на забезпечення відновлення, модернізації та сталого розвитку громади  в умовах воєнних викликів і післявоєнної трансформації.
СПІ 2027–2029 створює основу для підвищення довіри партнерів та приватних інвесторів завдяки визначенню чітких пріоритетів, прогнозованості та прозорості процесів планування і реалізації публічних інвестицій.
Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).
Важливо зазначити, що лише ті проекти та програми, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в СПІ 2027-2029 можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету та/або з наданням державної/ регіональної підтримки.
Важливими передумовами успішної реалізації СПІ 2027–2029 є:
підвищення якості підготовки публічних інвестиційних проектів;
забезпечення досягнення результатів та цільових показників напрямів публічного інвестування.
Реалізація СПІ 2027–2029 сприятиме прискореному розвитку громади, зміцненню економічної спроможності та досягненню стратегічних цілей   розвитку   в   середньостроковій   перспективі.
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	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ культури, молоді та спорту Жовківської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 5 100.00 тис. грн.

	Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування
	Основний напрям публічного інвестування
	Найменування цільового показника
	Базове значення (%)
	Планове значення на 2027 р. (%)
	Планове значення на 2028 р. (%)
	Планове значення на 2029 (%)

	Культурна спадщина і національна пам'ять
	Забезпечення умов для гідного вшанування історичних подій шляхом створення та модернізації місць національної пам’яті, включаючи цифрові та фізичні компоненти
	Рівень (частка) модернізованих/новостворених, облаштованих місць «національної пам’яті»
	0%
	40%
	60%
	100%

	Культурні послуги
	Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації установ культури та покращення матеріально-технічного стану
	Частка покращення матеріально-технічного стану, кадрового та інформаційного забезпечення закладів культури громади
	5%
	10%
	20%
	30%

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –Спорт, фізичне та молодіжне виховання 
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ культури, молоді та спорту Жовківської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – _11 000.00 тис. грн.

	Спорт та фізичне виховання
	Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки
	Рівень (частка)  створених спортивних просторів для проведення відкритих щорічних змагань з футболу, велосипедного спорту, кіокушин карате на честь та за участю військових спортсменів
	0%
	30%
	70%
	90%

	Молодь
	Розвиток та модернізація молодіжної інфраструктури Жовківської міської територіальної громади
	Частка покращення стану молодіжної інфраструктури громади
	5%
	10%
	20%
	30%
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	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –Житло
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та ЖКГ Жовківської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) _900.0 тис. грн.

	Відновлення житла
	Створення та розвиток соціального орендного житла
	Рівень забезпечення соціальним житлом домогосподарств, які потребують такого житла
	0%
	0%
	25%
	25%

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги 
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування- відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та ЖКГ Жовківської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 14 300.00 тис. грн.

	Водопостачання та водовідведення
	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії
	Частка стічних вод, що проходять повний цикл біологічного очищення
	40%
	0%
	0%
	70%

	
	
	Рівень охоплення населених пунктів системами централізованого водовідведення
	4%
	0%
	6%
	8%

	
	
	Рівень забезпечення мешканців громади питною водою
	49%
	0%
	50%
	60%

	Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
	Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади
	Частка завершених безбар'єрних маршрутів
	0%
	10%
	20%
	30%

	
	
	Рівень забезпечення відновлення та розвитку муніципальної інфраструктури субнаціональних органів влади
	0%

	1%
	1%
	2%

	Містобудування, благоустрій
	Підвищення енергоефективності в громадських будівлях
	Частка будівель, що пройшли термомодернізацію
	3%
	6%
	6%
	6%

	
	
	Частка будівель, які планується термомодернізувати в рамках проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні»
	3%
	6%
	6%
	6%



	Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
	Забезпечення сучасних та доступних соціальних послуг для осіб похилого віку, ветеранів та людей з інвалідністю та інших осіб шляхом модернізації інфраструктури
	Рівень забезпечення доступності соціальної інфраструктури для вразливих категорій населення
	0%
	10%
	20%
	30%

	Розбудова та відновлення інфраструктури субнаціональних органів влади
	Забезпечення постійного та сучасного благоустрою громадських просторів
	Частка населення, забезпечених доступною спортивною інфраструктурою
	0%
	39%
	45%
	51%

	
	
	Рівень забезпечення населення  доступною та сучасною інфрастуктурою громадських просторів
	15%
	20%
	30%
	40%




	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт та послуги поштового зв'язку 
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування- відділ економічного розвитку, залучення інвестицій та ЖКГ Жовківської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 600,00 тис. грн.

	Автомобільні дороги загального користування
	Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування (комунальної власності)
	Частка автомобільних доріг комунальної власності, з удосконаленим дорожнім покриттям
	18%
	20%
	21%
	22%


		Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука 
Структурний підрозділ,  відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ освіти Жовківської міської ради
Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 10 200.00 тис. грн.

	Освіта
	Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо
	Рівень приведення закладів дошкільної освіти у відповідність до державних стандартів
	42%
	48%
	54%
	60%

	
	
	Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти
	12
	24%
	42%
	60%

	
	
	Частка закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, в яких облаштовано осередки «Захисту України»
	8%
	20%
	20%
	20%

	Освіта
	Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень
	Частка забезпечених підвезенням учнів серед тих, хто його потребує
	70%
	80%
	90%
	100%

	Освіта
	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти
	Рівень забезпечення закладів дошкільної освіти спорудами цивільного захисту
	65%
	71%
	77%
	83%

	
	
	Частка здобувачів загальної середньої освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту
	88%
	92%
	96%
	100%

	Освіта
	Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти
	Рівень зниження витрат на опалення та/або електроенергію після впровадження заходів з підвищення енергоефективності
	100%
	90%
	85%
	65%

	Освіта
	Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти
	Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій
	41%
	45%
	52%
	60%

	
	
	Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом нового будівництва
	0%
	0%
	0%
	5%

	Освіта
	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)
	Частка модернізованих їдалень (харчоблоків ) у закладах освіти
	11%
	22%
	       33%
	44%

	Освіта
	Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти
	Частка закладів освіти, які облаштовані системою протипожежного захисту
	10%
	18%
	26%
	34%

	
	
	Частка закладів та установ освіти облаштовані системами блискавкозахисту
	8
	16
	24
	32

	
	
	Частка закладів та установ освіти де здійснена вогнезахисна обробка
дерев’яних конструкцій горищ
	13
	21
	28
	40

	Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров'я 
Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – заступник міського голови Жовківської міської ради Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 600.00 тис. грн.


  


	Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я
	Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури
	Рівень якості надання медичних послуг, ступінь відповідності медичної допомоги встановленим стандартам ефективності, безпеки, своєчасності та задоволеності пацієнтів
	40%
	45%
	50%
	55%

	
	
	Рівень охоплення населення якісними медичними послугами
	40%
	45%
	50%
	55%







                         Керуючий справами (секретар) 
            виконавчого комітету                                                                                                                           Святослав ХЕРОВИЧ
