У К Р А Ї Н А

### Жовківська міська рада

## Жовківського району Львівської області

# 15-а сесія VIІ-го демократичного скликання

РІШЕННЯ

від _____________2017р.   №       	м. Жовква

Про затвердження Програми розвитку

діяльності КП «Жовківське ВУВКГ» на 2017 рік.

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 20 Бюджетного Кодексу України, Жовківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити Програму розвитку діяльності КП «Жовківське ВУВКГ» на 2017- 2020 роки, згідно з додатком.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань бюджету, фінансів, інвестицій, соціально – економічного розвитку та планування, освіти, охорони здоров»я, культури, спорту, соціального захисту населення, роботи з молоддю, міжнародної співпраці, зовнішньо – економічної діяльності та туризму (голова комісії Іващук І. П.).

Міський  голова                                                                                             Петро Вихопень

Додаток до  рішення

Жовківської міської ради

№ 11  від  28.02.2017 р.

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ  ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

м.ЖОВКВА НА 2017- 2020 РОКИ

м. ЖОВКВА

1. Загальні положення

Програма розвитку водопровідно – каналізаційного господарства м. Жовкви розроблена на основі Програми  « Питна вода » на 2012-2020 роки у Львівській області та   Програми  « Питна вода України »  у Жовківському районі на період 2009 – 2020 рр.  для покращення забезпечення жителів м. Жовква  якісною питною водою, підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання та водовідведення, а також у  зв’язку з високою енергоємністю і незадовільним технічним станом зношеного і морально застарілого технологічного обладнання, мереж та споруд централізованого питного водопостачання та водовідведення.

2. Стан водопровідно – каналізаційного господарства .

Подача питної води в м. Жовква , с Сопошин , с. Воля Висоцька , с. Стара Скварява  здійснюється з підземного водозабору Мокротинського родовища . В середньому в рік подається 420 тис. м³ питної води .

Схема водопостачання наступна : вода із насосних станцій першого підйому  за допомогою глибинних насосів  по трубопроводах діаметром 150 – 200 мм надходить до насосної станції другого підйому, яка збудована в 1966 році і потребує реконструкції , модернізації і заміни  насосного обладнання . Потужність насосної станції 3,8 тис м³ на добу . Із насосної станції другого підйому вода подається до резервуарів чистої води.   Напірний водогін Мокротин – Жовква включає в себе дві нитки – діаметром 200 мм і 250 мм . Водогін Ø 200 мм ,збудований в 1966 р. із чавунних і стальних труб , знаходиться в аварійному стані і потребує заміни на поліетиленовий Ø 250 – 300 мм .Другий водогін   Ø 250 мм збудовано в 1994 р. із чавунних і стальних труб . Деякі ділянки водогону виконані із неякісних стальних труб і в процесі експлуатації проводиться їх заміна на поліетиленові . Резервуари чистої води міскістю 200 м³ - 2 шт. (бетонні), збудовані у 1952 році  і 1000 м³ - 1шт. ( стальний) , збудований у 2007 році   розташовані на г. Гарай і по геодезичних відмітках знаходиться на 30-35 м  вище рівня розташування міста . В резервуарах проводиться знезараження питної води хлорним вапном . Після хлорування питна вода з резервуарів самопливом із розподільчого колодязя подається  споживачам –абонентам .Одиночна протяжність  водоводів складає 11,3 км.Протяжність вуличних водопровідних мереж складає 48,0 км.

Водопровідна мережа в м. Жовква  починала будуватись на початку 50 – х років минулого століття і постійно розбудовувалась . Виконана, в основному, із чавунних труб 200,150,100 мм. і стальних труб  Ø 100,76,50 мм , які  потребують заміни і поступово замінюються на поліетиленові.

Контроль за хімічним складом питної води здійснює Хімічна лабораторія контролю якості питної води Комунального підприємства «Жовківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», а за бактеріологічним і радіаційним - ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» згідно угоди .

В зв’язку з розбудовою м. Жовква і створенням нових житлових кварталів є необхідність розширення водопровідної мережі і підключення до централізованого водопостачання новозбудованих житлових будинків .

Відведення стічних вод господарсько – фекальної каналізації з міської мережі здійснюється  самотічними колекторами , трьома каналізаційними насосними станціями і двома  напірними колекторами на головну каналізаційну насосну станцію . З головної каналізаційної насосної станції насосами стічні води подаються напірним колектором діаметром 200 мм,   на очисні споруди каналізації повної біологічної очистки .Протяжність каналізаційних  мереж 21,5 км. Після очисних споруд очищені води скидаються у річку Свиня .

Напірні колектори, які виконані із чавунних і азбестоцементних труб внаслідок тривалої експлуатації піддалися корозії і зносилися , потребують реконструкції .

Каналізаційна мережа складається із вуличних мереж , виконаних із керамічних і азбестоцементних труб діаметром 200, 300 мм і самотічних колекторів виконаних із азбестоцементних і залізобетонних  труб діаметром 300, 400, 500 мм.

Каналізаційні колектори і вуличні каналізаційні мережі знаходяться в задовільному стані , вимагають регулярного їх огляду і прочищення .  Деякі ділянки каналізаційних самотічних колекторів і мереж прокладені з порушенням технологічних вимог і потребують перекладання . Внаслідок порушення герметизації стиків частина дренажних вод потрапляє в мережу фекальної каналізації , що призводить до невиправданих  витрат електроенергії на перикачування і очищення цих вод .

Насосні  каналізаційні станції  збудовані в  80 роках минулого століття . Обладнання даних насосних станцій внаслідок тривалої експлуатації морально застаріло і фізично зношене , потребує заміни на менш енергоємне . Є нагальна потреба  перевести дані насосні станції в автоматичний режим роботи , ліквідувавши круглодобове чергування машиністів .

Очисні споруди каналізації з відкритими ємкостями потужністю 2.0 тис. м³ на  добу побудовані по застарілій технології  60-70 років минулого століття і експлуатуються з 1983 р. Очисні споруди повної біологічної очистки передбачені для очистки господарсько - побутових стічних вод від населення , організацій і промислових підприємств м. Жовкви. В результаті тривалої експлуатації є пошкодженими бетонні і металеві конструкції споруд , зношені технологічні трубопроводи і обладнання . Все це приводить до порушення технологічного процесу очистки стічних вод і не дає можливості забезпечити належної якості очистки стічних вод перед їх скиданням в р. Свиня . Споруди і обладнання очисних споруд потребують реконструкції  і модернізації.

Контроль за якістю очищених стічних вод перед скидом в р. Свиня проводить Хімічна лабораторія контролю стічної води Комунального підприємства «Жовківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

3. Мета Програми

Метою Програми є покращення забезпечення жителів м. Жовква і сіл : Стара Скварява , Воля Висоцька, Сопошин питною водою нормативної якості в межах обумовлених обсягів споживання , підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання та водовідведення , охорона і  раціональне використання джерел питного водопостачання , зниження витрат матеріальних, енергетичних і фінансових ресурсів на надання послуг водопостачання та водовідведення.

4. Напрями та заходи виконання Програми

4.1. Основні напрямки виконання Програми:

- охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання ;

- розвиток та реконструкція системи водопостачання та водовідведення ;

- впровадження на об’єктах водопостачання та водовідведення ресурсо та енергозберігаючих технологій ;

- зміцнення та розвиток матеріально – технічної бази підприємства ;

- налагодження стовідсоткового технологічного  та будинкового обліку води та стоків.

4.2. Заходи на виконання завдань Програми :

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання,рік |
| --- | --- | --- |
| 1. | Збудувати резервну лінію водогону від водозабору в с. Мокротин до м. Жовква | 2017 |
| 2. | Провести реконструкцію і технічне переоснащення каналізаційних очисних споруд | 2017-2020 |
| 3. | Збудувати нову сучасну насосну станцію 2-го підйому на водозаборі в с. Мокротин | 2020 |
| 4. | Збудувати станцію підготовки води | 2020 |
| 5. | Ввести технологічний та будинковий облік води | 2017-2020 |
| 6. | Встановити енергозберігаючі насоси на насосних станціях першого підйому на водозаборі в с. Мокротин | 2017-2020 |
| 7. | Встановити багатотарифний лічильник обліку електроенергії на водозаборі в с. Мокротин | 2017 |
| 8. | Провести реконструкцію каналізаційних насосних станцій у м.Жовква з переведенням їх на автоматичне перекачування стічних вод і заміною старого енергоємного обладнання на енергоощадне: |  |
|  | КНС на вул.Дорошенка | 2017 |
|  | КНС на вул. Вокзальній | 2018 |
|  | КНС на вул. Лісній | 2019 |
|  | КНС на вул. Шевченка | 2017 |
| 9. | Закупити і ввести в експлуатацію наступне обладнання : |  |
|  | Гідродинамічну машину для промивки каналізаційних мереж | 2017 |
|  | Резервну дизельну електростанцію для водозабору в с. Мокротин | 2018 |
|  | Автомобіль для транспортування аварійної бригади до місця аварії | 2017 |
| 10. | Провести заміну зношеної ділянки водогону в м.Жовква по вул. Вокзальній ( Ø 200мм, довжина - 400 м) | 2016-2017 |
| 11. | Провести заміну зношеної ділянки водогону в м.Жовква під залізною дорогою по вул. Вокзальній, (Ø 200мм,довжина - 100 м) | 2016-2017 |
| 12. | Провести заміну зношеної ділянки водопроводу в м.Жовква по вул. 22 Січня (Ø 63мм, дожина-400м) | 2017 |
| 13. | Провести заміну зношеної ділянки водопроводу в м.Жовква по вул.Стуса (Ø 110мм, довжина-600м) | 2017 |
| 14. | Провести заміну зношеної ділянки водопроводу в м.Жовква по вул. Зеленій (Ø 63мм, довжина-650м) | 2017 |
| 15. | Провести заміну зношеної ділянки водопроводу в м.Жовква по вул. Равській,Полуботка,Чайковського (Ø 63мм, довжина-1600м) | 2017 |
| 16. | Провести заміну зношеної ділянки водопроводу в м.Жовква по вул.Гагаріна (Ø 110мм, довжина- 800м) | 2018 |
| 17. | Провести заміну зношеної ділянки водопроводу в м.Жовква по вул. Миру, Довбуша (Ø 63мм, довжина -700м) | 2018 |
| 18. | Провести заміну зношеної ділянки водопроводу в м.Жовква по вул.Грушевського (90мм, довжина-400м) | 2018 |
| 19. | Провести заміну зношеної ділянки водопроводу м.Жовква – с.Воля Висоцька (Ø 110мм, довжина – 3000м) | 2019 |
| 20. | Провести заміну зношеної ділянки водопроводу в м.Жовква від котельні до вул. Б.Хмельницького (Ø 110мм,довжина -150м) | 2017 |
| 21. | Збудувати водопровід по вул. І.Франка в м. Жовква (Ø 63мм, довжина – 1300м) | 2017 |
| 22. | Провести каналізування вул. Зеленої в м.Жовква | 2017 |
| 23. | Провести каналізування вулиць Липової, Медової, Бічної Б.Хмельницького в м.Жовква | 2017 |
| 24. | Провести каналізування вул. Срібної в м.Жовква | 2017 |
| 25. | Провести ремонт каналізації по вул. Дорошенка в м. Жовква | 2017 |
| 26. | Провести ремонт каналізації по вул. Богуна в м. Жовква | 2017 |
| 27. | Провести ремонт каналізації по вул. С.Петлюри в м. Жовква | 2017 |
| 28. | Провести каналізування вул. Шпитальної в м.Жовква | 2018 |
| 29. | Провести каналізування вулиць Глібова, Спортивної, Ціолковського в м.Жовква | 2017 |
| 30. | Збудувати напірний колектор від КНС по вул. Шевченка до очисних споруд | 2017 |
| 31. | Провести заміну аварійної ділянки каналізаційного колектора по вул. Гагаріна, Курбаса в м.Жовква | 2017 |
| 32 | Влаштування водогону по вул Срібній в м.Жовква | 2018 |

5. Очікувальні результати від виконання Програми.

Виконання програми дасть можливість забезпечити :

- Підвищення якості і надійності надання послуг з питного водопостачання і водовідведення;

- Впровадження на об’єктах водопостачання і водовідведення сучасних технологій , матеріалів і обладнання ;

- Підвищення ефективності роботи підприємства ;

- Зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на одиницю реалізованої води та очистки стічних вод .

Секретар ради						Андрій  Мазан